FUBANK QUALITY ASSURANCE · PROYECTO 2026-2

ISTQB FOUNDATION  ·  ISO/IEC/IEEE 29119  ·  ISO/IEC 25010

PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Sistema Bancario Web FuBank — Versión 2.0

Estrategia Integral: Pruebas Unitarias, Integración API, Cypress E2E, BDD Screenplay y Automatización con IA

| Proyecto y Arquitectura | FuBanking (Express 5 + TypeScript + Next.js 16 + Supabase) |
| --- | --- |
| Módulo Principal Evaluado | Créditos y Préstamos (Loans / HU-27 a HU-32) |
| Módulos Integrados | Usuarios/Auth (Soto), Bolsillos (Henao), Tarjetas (Bustamante) |
| Líder de Testing (QA Lead) | Andres Bedoya Cano |
| Fecha de Cierre y Commit | 26 de Octubre de 2026 — Commit dev (9eaddd4 / a0cdfea) |
| Curso Académico | Validación y Verificación de Software — Semestre 2026-2 |

Medellín, Colombia · 2026

ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO

Estructura formal del Plan de Pruebas basada en el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119:

| Sección | Alcance y Descripción |
| --- | --- |
| 1. Introducción | Propósito, alcance referencial y normativas ISTQB / ISO 29119 |
| 2. Descripción del Producto | Arquitectura Clean Architecture, contexto web y tecnologías |
| 3. Base de Pruebas (Test Basis) | Requisitos Funcionales (RF-01..81) e Historias de Usuario (HU-27..32) |
| 4. Objetivos de las Pruebas | Integridad de saldos, seguridad JWT/2FA y aprobación administrativa |
| 5. Alcance (Scope) | Funcionalidades incluidas, exclusiones justificadas, supuestos y restricciones |
| 6. Enfoque y Estrategia de Pruebas | Pirámide ampliada con IA y 3 herramientas avanzadas de observabilidad |
| 7. Niveles de Prueba | Pruebas unitarias, integración API, pruebas de sistema y aceptación BDD |
| 8. Tipos de Prueba | Pruebas funcionales, no funcionales (seguridad/a11y), estáticas y regresión |
| 9. Técnicas de Diseño de Pruebas | Partición de equivalencia, valores límite, tablas de decisión y SBTM |
| 10. Entorno de Pruebas | Topología de servidores (:3001, :3000), Supabase Cloud, Docker y CI/CD |
| 11. Datos de Prueba | Usuarios precargados (cliente/admin) y datasets financieros de crédito |
| 12. Criterios de Prueba | Criterios de entrada, salida y aceptación formal por módulo |
| 13. Gestión de Defectos | Flujo de vida del defecto, matriz de severidad y seguimiento |
| 14. Identificación y Análisis de Riesgos | Matriz de 10 riesgos evaluados con probabilidad, impacto y mitigación |
| 15. Organización y Responsabilidades | Asignación de módulos y roles del equipo (4 integrantes) |
| 16. Cronograma de Pruebas | Calendario de 14 semanas de actividades (julio a octubre 2026) |
| 17. Métricas y Seguimiento | Cobertura de 49 verificaciones activas, SonarQube y control de bugs |
| 18. Entregables de Prueba | Inventario de repositorios, suites Cypress, Serenity, Stagehand y MCP |
| 19. Informe Final de Pruebas | Resumen ejecutivo, resultados con 100% pass rate y conclusiones |
| 20. Gestión del Documento | Historial de versiones, registro de cambios y firmas de aprobación |

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

Este documento establece la estrategia, alcance, organización y seguimiento del proceso de pruebas para el sistema bancario digital FuBank. Su propósito es estructurar el marco de verificación y validación del software construido previamente, cumpliendo rigurosamente con las directrices del ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) y la normativa internacional ISO/IEC/IEEE 29119.

1.2 Alcance del documento

El documento define el alcance de las evaluaciones funcionales y no funcionales aplicadas a FuBank, abarcando de forma integral cada etapa del ciclo de vida del testing: diseño formal de escenarios, ejecución automatizada, registro y seguimiento de defectos, y el balance final de cierre de calidad.

1.3 Referencias normativas y de proyecto

▪  ISTQB Foundation Level Syllabus (v4.0): — Estándar metodológico para el ciclo de pruebas.

▪  ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing: — Estándar internacional para procesos y documentación de pruebas de software.

▪  ISO/IEC 25010 Systems and Software Quality: — Modelo de calidad del producto software (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, seguridad).

▪  Repositorio GitHub: — Rama dev de integración continua del proyecto.

▪  Documentación interna: — Especificación técnica de endpoints y contratos REST.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Descripción general del software

FuBank es una aplicación bancaria web moderna cuyo propósito es brindar una plataforma digital intuitiva, confiable y segura para centralizar la gestión financiera personal. Responde a la problemática de la dependencia de oficinas bancarias tradicionales, habilitando la apertura y consulta de cuentas de ahorro, transferencias en línea, bolsillos de ahorro programado, tramitación y simulación de créditos y emisión de tarjetas virtuales.

El sistema soporta dos perfiles principales: Clientes (usuarios finales con control autónomo de sus finanzas) y Administradores (responsables de auditar, verificar elegibilidad y aprobar o rechazar solicitudes de crédito).

2.2 Contexto organizacional y operativo

FuBank está diseñado como una Single Page Application (SPA) Mobile Responsive para garantizar accesibilidad fluida en computadores de escritorio y dispositivos móviles. Emplea Supabase (PostgreSQL gestionado en la nube) para garantizar la integridad transaccional de los balances financieros. La seguridad operacional se apoya en tokens JWT de sesión complementados con un flujo de autenticación de dos factores (2FA vía TOTP/correo).

2.3 Arquitectura general del sistema

El backend está construido bajo los principios de Arquitectura Limpia (Clean Architecture), desacoplando de forma estricta las capas del sistema:

▪  Presentation Layer: Controladores Express 5, rutas versionadas (/api/v1) y validadores Zod.

▪  Application Layer: Casos de uso puros (Use Cases) y DTOs que orquestan las operaciones de negocio.

▪  Domain Layer: Entidades centrales del dominio bancario, servicios de dominio y reglas de negocio.

▪  Infrastructure Layer: Repositorios Supabase, clientes de correo y adaptadores externos.

📌 Stack Tecnológico Unificado: Backend en Node.js 22 + Express 5 + TypeScript (puerto :3001). Frontend en React 19 + Next.js 16 + Tailwind CSS (puerto :3000). Base de datos PostgreSQL en Supabase. Seguridad: middlewares authMiddleware y adminMiddleware.

2.4 Procesos, módulos y funcionalidades bajo evaluación

| Módulo | Funcionalidades Principales en Alcance | Responsable QA |
| --- | --- | --- |
| Auth & Seguridad | Registro, login/logout, tokens JWT, verificación 2FA, reseteo de contraseña | Dubin Andres Soto |
| Créditos (Loans) | Simulador de cuotas, envío de solicitud, historial, aprobación/rechazo admin | Andres Bedoya Cano |
| Ahorros (Pockets) | Creación, edición, eliminación de bolsillos, abonos y retiros de cuenta | Tomas Henao |
| Tarjetas Virtuales | Emisión de tarjetas, revelación segura de datos sensibles, bloqueo/desbloqueo | Stiven Bustamante |

3. BASE DE PRUEBAS (TEST BASIS)

La base de pruebas comprende todos los artefactos de ingeniería y especificaciones utilizados como referencia para derivar las condiciones y casos de prueba:

| Artefacto de Referencia | Descripción y Alcance | Trazabilidad |
| --- | --- | --- |
| Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-81) | Catálogo formal de requisitos funcionales del sistema | Auth, Loans, Pockets, Cards |
| Historias de Usuario (HU-27 a HU-32) | Backlog ágil y criterios de aceptación del módulo Créditos | Loans (Simulación/Aprobación) |
| Código Fuente de Producción | backend/src/ y frontend/src/ auditados bajo Clean Architecture | Totalidad del sistema |
| Contratos API (docs/api/endpoints.md) | Especificación HTTP formal: payloads, headers y status codes | Integración REST |
| Escenarios BDD (e2e/serenity/features/) | Criterios de aceptación formalizados en lenguaje Gherkin | Loans E2E Acceptance |
| Historial Git (23/07/2026 - 26/10/2026) | Registro de commits, refactorizaciones y fixes de calidad | Trazabilidad continua |

4. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

▪  RF Cumplidos: Verificar que los requisitos funcionales de los 4 módulos cumplan con las especificaciones técnicas.

▪  Integridad Financiera: Validar la integridad transaccional de movimientos entre cuenta principal y bolsillos sin duplicación o pérdida de fondos.

▪  Seguridad Estricta: Confirmar la robustez de los mecanismos de seguridad (bloqueo por 429, protección de rutas 401/403, tokens alterados).

▪  Ciclo de Créditos: Asegurar que el flujo de aprobación y rechazo de créditos por el Administrador actualice estados atómicamente.

▪  Mitigación de Bugs: Identificar y corregir oportunamente cualquier defecto de severidad Alta o Crítica antes del cierre del ciclo.

▪  Objetivo de Vanguardia: Implementar y sustentar 3 tecnologías avanzadas de prueba: Playwright MCP, Cypress Cloud + AI y ReportPortal.

5. ALCANCE (SCOPE)

5.1 Funcionalidades incluidas

▪  Módulo Auth: Registro (RF-01..03), login/logout (RF-04..07), 2FA (RF-11..14), perfil (RF-15..17).

▪  Módulo Bolsillos: Creación (RF-43,44), consulta (RF-45), abonos y retiros de cuenta (RF-48..51).

▪  Módulo Créditos: Simulación (RF-52..54), solicitud (RF-55,56), consulta (RF-57,58), gestión admin (RF-60..63).

▪  Módulo Tarjetas: Emisión (RF-64,65), listado (RF-66,67), datos sensibles (RF-69), bloqueo (RF-70..72).

▪  Transversal: Notificaciones del sistema generadas por eventos bancarios clave (RF-76, 78, 81).

5.2 Funcionalidades excluidas y justificación

▪  Cuentas bancarias directas: Operativa directa de depósitos y retiros en ventanilla como módulo aislado (cubierto indirectamente por bolsillos).

▪  Transferencias externas: Módulo de transferencias interbancarias masivas por estar fuera del alcance del sprint.

▪  Carga extrema: Pruebas de estrés masivo a escala de decenas de miles de usuarios concurrentes (se aplican pruebas de rendimiento educativo).

▪  Pasarelas externas: Integración con pasarelas de pago externas reales (PSE/ACH/Redeban).

5.3 Supuestos y Restricciones

▪  Supuesto: Disponibilidad del ambiente local de pruebas con backend en :3001 y frontend en :3000.

▪  Supuesto: Datos de prueba precargados para usuarios clientes y administradores con credenciales conocidas.

▪  Restricción: Equipo conformado por 4 ingenieros de pruebas con dedicación académica semestral.

▪  Restricción: Uso de cuotas gratuitas de API de Google Gemini para las pruebas exploratorias con Stagehand.

6. ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Se adoptó una Pirámide de Pruebas Ampliada con Inteligencia Artificial, que combina pruebas tradicionales deterministas con pruebas semánticas y observabilidad centralizada:

▪  Capa 4 — E2E con IA: Stagehand + Gemini Flash 2.0 (3 escenarios exploratorios sin selectores rígidos).

▪  Capa 3 — E2E Funcional & BDD: Cypress 15.21.1 (18 specs) + Serenity/JS Screenplay (7 escenarios Gherkin).

▪  Capa 2 — Integración API: Vitest HTTP requests validando contratos REST, códigos 200/201/400/401/403/429.

▪  Capa 1 — Unitarias: Vitest sobre Domain Services (LoanCalculator), Use Cases y validadores Zod.

📌 3 Herramientas Avanzadas Implementadas: 1. Microsoft Playwright MCP Server (@playwright/mcp): automatización browser controlada mediante protocolo MCP por agentes IA. 2. Cypress Cloud + Studio AI: dashboard en la nube (Project ID: ypgf2b) con Test Replay y comando cy.prompt(). 3. ReportPortal (Docker :8088): ingestión unificada de resultados Cypress y Playwright con métricas de salud en tiempo real.

7. NIVELES DE PRUEBA

7.1 Pruebas de Componente (Unitarias)

Ejecutadas con Vitest en backend y frontend. En backend cubren la capa Domain (LoanCalculator, LoanApplication) y Application (ApproveLoan, CreateLoanApplication, SimulateLoan, RejectLoan). En frontend cubren los hooks (useLoans, useAdminLoans) y componentes aislados (LoanCard, LoansClient).

7.2 Pruebas de Integración

Verifican la comunicación entre Presentation (controladores Express), Application (casos de uso) y la persistencia en Supabase. Se certifican los 5 endpoints del módulo de Créditos con respuestas HTTP reales.

7.3 Pruebas de Sistema

Validan el flujo completo del sistema integrado desplegado localmente. Cypress automatiza 18 pruebas cubriendo simulación, validación de ingresos, solicitud, ciclo de aprobación administrativa y seguridad.

7.4 Pruebas de Aceptación

Formalizadas con Serenity/JS + Cucumber bajo el patrón Screenplay. 7 escenarios Gherkin en lenguaje natural certifican el cumplimiento de las Historias de Usuario HU-27 a HU-32 con evidencia navegable HTML.

| Nivel de Prueba | Framework / Herramienta | Casos / Specs | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario Backend | Vitest (Clean Architecture) | 12 suites / 96 tests | PASS ✅ |
| Unitario Frontend | Vitest + Testing Library | 9 suites / 69 tests | PASS ✅ |
| Integración API | Vitest + Supertest | 5 endpoints de Loans | PASS ✅ |
| Sistema E2E Funcional | Cypress 15.21.1 | 18 specs (5 suites) | PASS ✅ |
| Aceptación BDD | Serenity/JS + Screenplay | 7 escenarios Gherkin | PASS ✅ |
| Exploratorio con IA | Stagehand + Gemini Flash | 3 escenarios cognitivos | PASS ✅ |

8. TIPOS DE PRUEBA

8.1 Pruebas funcionales

Verifican el comportamiento frente a los requerimientos: CRUD de préstamos, cálculo de amortización francesa, transición de estados PENDING → APPROVED/REJECTED y creación automática de cuenta tipo CREDITO.

8.2 Pruebas no funcionales

▪  Seguridad: Protección contra inyección en campos numéricos, rechazo 401 sin JWT, bloqueo 403 a rutas admin.

▪  Accesibilidad (a11y): Auditoría con axe-core integrado en Cypress (WCAG 2.1 AA) sin violaciones críticas.

▪  Rendimiento básico: Medición de latencia de endpoints en pruebas de integración (POST /loans/simulate < 500 ms).

8.3 Pruebas estáticas

▪  Linting: ESLint estricto en backend y frontend como compuerta del pipeline.

▪  Type-checking: TypeScript strict mode para erradicar cualquier tipo any en el código de producción.

▪  Análisis de Código: SonarQube (npm run sonar) validando deuda técnica y calidad con perfiles predefinidos.

8.4 Pruebas de regresión

Automatizadas mediante scripts/regression.ps1. Cualquier cambio en dev desencadena la ejecución de Cypress, Serenity y Vitest. Criterio de paso innegociable: cero fallos.

9. TÉCNICAS DE DISEÑO DE PRUEBAS

| Técnica Aplicada | Principio de Diseño | Implementación en FuBanking |
| --- | --- | --- |
| Partición de Equivalencia | Clases válidas e inválidas | Monto válido ($500K-$50M) vs negativos o cero |
| Valores Límite (BVA) | Fronteras de rangos | Límites mínimo ($500.000) y máximo ($50.000.000) |
| Tablas de Decisión | Combinatoria de condiciones | Matriz: (Ingreso validado, Edad >=18, Doc OK) → Apto |
| Transición de Estados | Ciclo de vida de entidades | Solicitud → PENDING → APPROVED/REJECTED |
| BDD Given/When/Then | Especificación ejecutable | Escenarios Gherkin en Serenity/JS para Créditos |
| Exploración Guiada por IA | Comprensión semántica | Stagehand interactúa con UI sin selectores XPath rígidos |
| Sesión de Prueba (SBTM) | Prueba heurística basada en tiempo | Playwright MCP Server con agente autónomo y traza JSON |

10. ENTORNO DE PRUEBAS

| Componente de Infraestructura | Detalle de Configuración | Propósito en Pruebas |
| --- | --- | --- |
| Servidor Backend API | Node.js 22 + Express 5 (:3001/api/v1) | Endpoints REST y middlewares de seguridad |
| Cliente Frontend Web | Next.js 16 + React 19 (:3000) | Interfaz gráfica responsive y simulador |
| Base de Datos | PostgreSQL gestionado en Supabase Cloud | Persistencia transaccional de créditos y usuarios |
| Navegadores de Ejecución | Chromium y Electron (modo Headless y GUI) | Ejecución de Cypress, Serenity y Playwright |
| Contenedores Docker | Docker Desktop (ReportPortal en puerto :8088) | Observabilidad y dashboards centralizados |
| Pipeline CI/CD | Jenkins (Jenkinsfile) ejecutado en ramas dev/main | Construcción automatizada e integración continua |

11. DATOS DE PRUEBA

Se definieron usuarios estáticos con tokens inyectados programáticamente (loginByApi):

| Rol del Usuario | Correo Electrónico de Prueba | Finalidad en las Suites |
| --- | --- | --- |
| Cliente Estándar | bedoyacanoandres2@gmail.com | Simulación de crédito, solicitud y consulta de estado |
| Administrador | bedoyacanoandres@gmail.com | Revisión de solicitudes pendientes, aprobación y rechazo |

Parámetros financieros utilizados en los casos de prueba de crédito:

| Campo | Valor de Prueba Típico | Propósito de la Validación |
| --- | --- | --- |
| amount (monto) | $1.000.000 COP | Caso típico de crédito personal |
| term_months (plazo) | 12 meses | Plazo estándar para amortización mensual |
| annual_rate (tasa) | 12% EA | Tasa efectiva anual para cálculo de interés |
| purpose (propósito) | Compra de equipo tecnológico | Justificación textual de la solicitud |
| amount (límite) | $500.000 COP / $50.000.000 COP | Verificación de bordes permitidos |

12. CRITERIOS DE PRUEBA

12.1 Criterios de entrada

▪  Servidores backend (:3001) y frontend (:3000) respondiendo correctamente con código 200 OK.

▪  Base de datos Supabase accesible con esquema de tablas migrado y sin inconsistencias.

▪  Variables de entorno configuradas (.env / .env.test) en los puestos de prueba.

12.2 Criterios de salida

▪  100% de los casos de prueba automatizados ejecutados.

▪  0 pruebas fallidas en las suites de regresión (Cypress, Serenity, Vitest).

▪  0 defectos abiertos de severidad Crítica o Alta sin resolución.

▪  Evidencias generadas: reportes Mochawesome, Serenity HTML, capturas y trazas JSON.

12.3 Criterios de aceptación del módulo de Créditos

▪  Simulación de cuotas exactas mediante el servicio de dominio LoanCalculator.

▪  Bloqueo automático de nuevas solicitudes si ya existe una solicitud PENDING.

▪  Creación de cuenta tipo CREDITO al ser aprobado un préstamo por el Administrador.

13. GESTIÓN DE DEFECTOS

Flujo del ciclo de vida del defecto: Detección → Registro → Clasificación → Asignación al Dev → Corrección → Re-test → Cierre.

| Severidad | Criterio de Clasificación | Ejemplo en el Proyecto | Tiempo Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Bloqueo total del sistema o corrupción de base de datos | Fallo total de autenticación o caída de Supabase | Inmediato (P1) |
| Alta | Funcionalidad principal rota sin alternativa viable | Error al crear la solicitud de crédito | < 24 horas (P2) |
| Media | Fallo funcional con alternativa o desvío menor | Cálculo de cuota con redondeo impreciso | < 48 horas (P3) |
| Baja | Defecto cosmético, tipográfico o visual menor | Desalineación de botón en simulación | Fin de sprint (P4) |

14. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

Matriz de los 10 riesgos evaluados durante el proceso de aseguramiento:

| ID | Riesgo Técnico o de Proceso | Prob. | Impacto | Estrategia de Mitigación Implementada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Inestabilidad en Supabase Cloud | Media | Alto | Datos de prueba idempotentes y script seed |
| R-02 | Desfase entre API y contratos | Alta | Alto | Verificación estricta en Vitest y Zod schemas |
| R-03 | Agotamiento de cuota API Gemini | Media | Medio | Model routing configurado con fallback mock |
| R-04 | Conflicto de puertos Jenkins vs RP | Baja | Medio | ReportPortal fijado en puerto :8088 |
| R-05 | Selectores CSS frágiles en Next.js | Media | Medio | Uso exclusivo de data-cy e IA de Stagehand |
| R-06 | Restricción de tiempo del equipo | Alta | Medio | Regresión automatizada por scripts de 1 clic |
| R-07 | Divergencia entre ramas de trabajo | Media | Bajo | Integración continua con rebase ordenado |
| R-08 | No determinismo en pruebas IA | Alta | Bajo | Prompts estructurados y reintentos automáticos |
| R-09 | Indisponibilidad de Docker local | Baja | Bajo | Reportes HTML locales independientes |
| R-10 | Expiración de tokens JWT en tests | Media | Alto | Generación de tokens con vigencia extendida |

15. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

| Rol Asignado | Integrante | Módulo Asignado | Responsabilidades Específicas |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead & Automation Lead | Andres Bedoya Cano | Loans (Créditos) | Plan maestro, Cypress E2E, Serenity BDD, Stagehand y 3 herramientas |
| QA Tester de Módulo | Dubin Andres Soto | Auth & Usuarios | Pruebas de registro, login, tokens JWT y autenticación 2FA |
| QA Tester de Módulo | Tomas Henao | Pockets (Bolsillos) | Pruebas de bolsillos de ahorro, abonos e integridad de saldos |
| QA Tester de Módulo | Stiven Alejandro Bustamante | Virtual Cards | Pruebas de tarjetas virtuales, revelación de datos y bloqueo |

16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Semana | Período (2026) | Fase / Actividad Desarrollada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | 23 Jul - 05 Ago | Configuración inicial, arquitectura limpia y setup del repositorio | Todo el equipo |
| S3-S4 | 06 Ago - 19 Ago | Pruebas unitarias de backend e integración API con Vitest | Bedoya, Soto |
| S5-S6 | 20 Ago - 02 Sep | Diseño de casos de prueba de sistema y validación de requisitos | Todo el equipo |
| S7-S8 | 03 Sep - 16 Sep | Implementación de suites Cypress E2E para el simulador de créditos | Bedoya |
| S9-S10 | 17 Sep - 30 Sep | Adopción de BDD con Serenity/JS (Screenplay) y Katalon Recorder | Bedoya |
| S11 | 01 Oct - 07 Oct | Pruebas con IA generativa mediante Stagehand y Gemini Flash | Bedoya |
| S12-S13 | 08 Oct - 21 Oct | Implementación de Playwright MCP, Cypress Cloud y ReportPortal | Bedoya |
| S14 | 22 Oct - 26 Oct | Regresión final, refactorización de código, plan v2 y entrega | Todo el equipo |

17. MÉTRICAS Y SEGUIMIENTO

📌 Indicador Global de Calidad: Total de verificaciones automatizadas activas: 49 (39 tests funcionales/seguridad/a11y + 7 BDD + 3 IA). Tasa de aprobación: 100% PASS.

| Suite de Evaluación | Herramienta Empleada | Volumen | Tasa de Éxito | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias Backend | Vitest | 96 pruebas | 100% | PASS ✅ |
| Pruebas Unitarias Frontend | Vitest + React Testing Library | 69 pruebas | 100% | PASS ✅ |
| Integración API Créditos | Vitest (Supertest) | 5 endpoints | 100% | PASS ✅ |
| Cypress E2E Funcional | Cypress 15.21.1 | 18 pruebas (5 specs) | 100% | PASS ✅ |
| BDD Criterios de Aceptación | Serenity/JS + Cucumber | 7 escenarios | 100% | PASS ✅ |
| Exploración Asistida por IA | Stagehand + Gemini Flash | 3 escenarios | 100% | PASS ✅ |
| Playwright MCP Automation | @playwright/mcp + SDK | 1 sesión completa | 100% | PASS ✅ |
| Cypress Cloud con IA | Cypress Cloud (ypgf2b) | 4 pruebas sync | 100% | PASS ✅ |
| ReportPortal Observabilidad | Docker Stack (:8088) | Doble ingesta activa | 100% | PASS ✅ |

18. ENTREGABLES DE PRUEBA

| Entregable Formal | Ubicación en el Repositorio | Descripción del Contenido |
| --- | --- | --- |
| Plan de Pruebas v2.0 (Word & MD) | docs/plan-de-pruebas-fubank-v2.docx / .md | Documento rector con especificación ISO 29119 |
| Suite Cypress E2E | cypress/e2e/ y cypress/reports/html/ | 5 specs con reportes Mochawesome consolidados |
| Suite Serenity/JS BDD | e2e/serenity/ y target/site/serenity/ | Features Gherkin e informe navegable Screenplay |
| Suite Stagehand IA | e2e/stagehand/src/scenarios/ y evidence/ | Escenarios cognitivos con capturas PNG de auditoría |
| Playwright MCP Server | test/pruebas-herramientas/herramientas-bedoya/01-mcp/ | Runner TypeScript, trace JSON y captura |
| Cypress Cloud + AI | test/pruebas-herramientas/herramientas-bedoya/02-cypress/ | Specs con cy.prompt() vinculadas al cloud ypgf2b |
| ReportPortal Stack | test/pruebas-herramientas/herramientas-bedoya/03-report/ | docker-compose.yml y agentes Cypress/Playwright |
| Documento de Sustentación | test/pruebas-herramientas/.../SUSTENTACION.md | Justificación técnica profunda de las 3 herramientas |

19. INFORME FINAL DE PRUEBAS (CIERRE)

19.1 Resumen ejecutivo

El ciclo de pruebas de FuBank fue completado exitosamente dentro del marco del curso Validación y Verificación de Software (semestre 2026-2). La estrategia desplegada garantizó que el módulo de Créditos fuera cubierto en todas las dimensiones de la pirámide de calidad, complementada con herramientas de vanguardia tecnológica.

19.2 Balance de calidad

| Métrica de Calidad Evaluada | Meta del Plan | Resultado Obtenido | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Automatizadas Activas | ≥ 30 checks | 49 verificaciones | Superada ✅ |
| Tasa de Éxito en Regresión Final | ≥ 95% | 100% (0 fallos) | Excelente ✅ |
| Defectos Críticos Abiertos | 0 defectos | 0 defectos | Cumplida ✅ |
| Defectos de Severidad Alta Abiertos | 0 defectos | 0 defectos | Cumplida ✅ |
| Tiempo de Regresión Completa | < 120 segundos | ~63 segundos | Óptimo ✅ |
| Herramientas Avanzadas Sustentadas | 3 tecnologías | 3 implementadas y operativas | Cumplida ✅ |

19.3 Conclusiones y recomendaciones

▪  Robustez Demostrada: El módulo de Créditos cuenta con una cobertura robusta y reproducible que protege contra regresiones.

▪  Innovación Técnica: La incorporación de Stagehand y Playwright MCP evidencia la viabilidad de pruebas asistidas por IA para flujos dinámicos.

▪  Recomendación Futura: Se recomienda extender en sprints posteriores la suite Cypress E2E a los módulos de Bolsillos y Tarjetas Virtuales.

20. GESTIÓN DEL DOCUMENTO

20.1 Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/08/2026 | Estructura inicial e introducción base del plan | Equipo FuBanking |
| 2.0 | 26/10/2026 | Documento completo auditado con evidencia de testing y diseño de marca | Andres Bedoya Cano |

20.2 Firmas de aprobación formal

| Rol / Cargo | Nombre Completo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Testing (QA Lead) | Andres Bedoya Cano | _________________________ | 26/10/2026 |
| Ingeniero QA (Auth) | Dubin Andres Soto | _________________________ | 26/10/2026 |
| Ingeniero QA (Bolsillos) | Tomas Henao | _________________________ | 26/10/2026 |
| Ingeniero QA (Tarjetas) | Stiven Alejandro Bustamante | _________________________ | 26/10/2026 |
| Docente Evaluador | Profesor Asignatura | _________________________ | ___________ |